1、项目名称：工管楼及维修队旧厂房等拆除项目（JG23-503）

- 2、项目内容：

原维修队（只保留维修队办公楼）仓库厂房、低压室、干灰罐周边厂房及围墙、原工管大楼及周边废弃管道、管架管墩进行拆除至现有地面平，还有拆除区域内的树木砍伐，建筑垃圾外运；详见拆除范围示意图和说明。

3、投标人资格要求：

- 投标人具备房屋建筑工程施工总承包叁级以上资质；项目负责人必须具有建设行政主管部门颁发的相关专业二级及以上建造师（建筑工程专业），注册证书（注册时间在有效期内）；要求投标人提供公司相应的安全生产许可证；拟派建造师须提供有效执业资格证、安全B证。

- 4、工程工期：合同总工期45日历天。

- 5、质量要求：工程质量合格，同时满足使用功能的要求。

6、相关规定：

6.1：包工包料 ，本工程必须由中标人自行施工，不得分包或转包。建筑物拆除后可利用的材料归承包人，直接抵扣拆除费用。（具体材料详见附件）

6.2本工程执行总价合同，后期不在因为现场实际尺寸、数量与图纸说明的误差、日后政策性调整、材料及各种设备市场价格的浮动等方面因素而进行价格变动，合同包干总价不做任何调整。

6.3要求投标时按正常提供相应的企业资质及安全施工许可证、技术文件、相关业绩证明等资料。技术文件施工组织设计的要求：（1）拟派该项目的管理组织机构的人员名单（要求必须报出项目负责人、项目技术负责人、安全员、质检员、施工员，（2）施工进度计划，（3）质量承诺，（4）施工工序（必须描述施工工序相互衔接）,（5）针对该工程项目的质量、安全保证措施。施工组织设计必须有编制人和技术负责人签字盖章。如果现场需要动火，安全文明施工措施中必须包括防火、防尘等措施，没有针对性的质量安全保证措施、重点节点施工工序没有描述清楚，且工序之间搭接不合理，经评委商议后，按废标处理。

6.4投标人若中标，中标人必须按青山安办的要求提供土建施工作业安全应提交资料，同时工程开工前必须为承诺的项目管理机构施工人员购买工伤和意外伤害保险。

6.5招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

7、付款方式：

- 竣工完成，现场验收合格，缴纳合同款到招标人财务、取得凭证后，方可办理材料出厂手续。

- 8、报价规定：

- 8.1本次招标设置招标控制价为4万元。

8.2投标人报价为总价包干。本工程采用总价包干的方式，即采购-施工总承包（总价包含采购、施工所产生的人工费、材料费、机械费、安全文明措施费、工伤保险费、各项管理费、增值税等所有费用）。

8.3报价为含税价。

- 9、评标办法：

9.1投标人报价低于控制价4万元，按废标处理。

9.2本次招标采用经评审最高投标价中标的办法评标，经评审投标价格最高的投标人确定为中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示3天，无异议后转为中标人。

10、购买招标文件时间、地点及开标时间、地点：

10.1购买招标文件时间、地点：凡愿意参加投标的合格投标人请于2023年3月1日17:00前到青山纸业办公大楼702招标办公室购买。售价200元/份，售后不退。

10.2开标时间、地点：2023年3月2日北京时间10：00时在青山纸业文化楼4楼招标办会议室公开开标。投标人应于开标前，将投标文件以密封形式送到青山纸业文化楼4楼招标办会议室，现场参与。

11、投标及履约保证金：

11.1投标人应在提交投标文件前缴交投标保证金3万元。

11.2投标保证金任选如下一种形式提交：

11.2.1银行电汇；（开户银行：工商银行沙县青州支行、账户名：福建省青山纸业股份有限公司、账号：1404049409001000160。汇款人须注明投标单位名称）。银行电汇回单单独密封装订。

11.2.2投标保证金函；若本公司与投标人尚有合同履行完毕应付未结清货款（各类未到期的保证金除外）且数额足够抵扣投标保证金时，投标人可出具正式公函明确要求本公司从其未结货款中转扣,但须在开标前得到本公司财务的确认。投标保证金函单独密封装订。

11.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

11.4未中标的投标人的投标保证金，以电汇形式的将在一星期内退还；以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

11.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，不能按时履约扣除保证金。合同按时履行完毕后予以原额退还。以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

11.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

11.6.1投标人在投标有效期内撤回投标的；

11.6.2成为中标人后5日内，因中标方原因无法签订合同的；

11.6.3中标方在签订合同过程中，临时增加对我司不利的条款或减免中标方在投标文件或投标过程中承诺的条款。

11.6.4其他违反法律规定的。

12、投标文件要求：（内容均须加盖公章）

12.1投标资料分成三部分：第一部分为资格文件（一式两份）；第二部分为技术文件（一式两份）；第三部分为商务文件，每部分分开单独装订密封:（内容加盖公章）。

12.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标商资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b.施工总承包资质、相关安全证明：c.非法人代表到现场投标的需提供法人代表授权书；d.项目负责人相应资质；e.招标文件对投标人资格要求的材料和证明文件，等等。

12.1.2第二部分为技术文件，主要包括a.施工组织设计；b.工期及工期进度计划；c.质量服务承诺；d.招标文件要求的其他资料等等。

12.1.3第三部分为商务文件，主要包括投标报价书（必须经法人代表或被授权人签字盖章）、商务偏离表等（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求）。

12.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

13、评标小组：

评标小组由福建省青山纸业股份有限公司有关部门人员组成。

14、发布招标公告媒体：

福建省青山纸业股份有限公司网站www.qingshanpaper.com；

福建省轻纺（控股）有限责任公司网站www.fjqfkg.com

1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com

福建省国资采购平台https://ygcg.fjcqjy.com/

中国招标投标公共服务平台http://bulletin.cebpubservice.com

联系方式： 0598-5658595（招标办）  5655276（工程部）

附件：《投标报价表》、《工管楼及维修队旧厂房等拆除工程》、《工管楼及维修队旧厂房等拆除项目》、《拆除范围示意图》、《法定代表人授权书》

福建省青山纸业股份有限公司

招标办公室

2023年2月23日

附件法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

（招标人名称）      ：

（投标人全称）   法定代表人   （姓名）   授权  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的                        项目（招标编号        ）投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标人代表：               性别：       身份证号：

单位：                     部门：           职务：

详细通讯地址：             邮政编码：       电话：

授权方

投标人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

投标报价表

项目名称：工管楼及维修队旧厂房等拆除项目（JG23-503）

招标编号：2023GC029

报    价：

付款方式：

投 标 人：

（单位盖章）

投标人代表：

（法定代表人或被授权人签字）

日期：   年    月    日